特殊需求空间建设或改造项目备案工作方案

根据《南山区促进产业高质量发展专项资金管理办法》《南山区促进科技创新专项扶持措施》《南山区促进生命科技相关产业高质量发展专项扶持措施》等相关文件要求，形成《特殊需求空间建设或改造项目备案工作方案》，具体如下：

# 资助内容

本条政策主要涉及园区内硬件设施建设或改造事项，所指硬件设施包含污水处理站、废气处理设施、蒸汽系统、纯水系统、电力系统或其他经专家评审认定为企业发展所需的硬件设施。建设改造费用一般需大于100万元。

# 二、资助标准

对于为满足生命科技企业发展需要，进行园区内硬件设施建设或改造的，按照其核定后建设费用的30%给予资助，每个园区每年最高资助500万元。

三、办理流程

申报主体向南山区科技创新局提交材料（常年受理）——由南山区科技创新局分批组织开展评审——根据评审结果择优予以备案——申报主体开展建设工作——项目建设完成后由南山区科技创新局组织开展项目现场考察——对于审核通过的项目予以资助。

# 四、开展项目备案

（一）形式审查

申报主体需向南山区科技创新局递交硬件设施改造申请及相应项目计划书，包含详细必要性论证及资金测算，由南山区科技创新局对申报项目进行形式审查，形式审查通过后由南山区科技创新局统一按规定委托专家进行评审。

（二）答辩评审

评审方式按照答辩评审进行，由南山区科技创新局牵头组织，项目申报方阐述不超过20分钟，专家问答不超过15分钟。

专家组成：专家组由5个行业/工程专家组成，专家独立打分，计算综合平均分数。

评审要点：专家结合申报主体答辩情况，重点评审园区基本情况、项目建设方案、资金测算合理性、预期效益及意义等情况是否良好等。

# 五、确定备案项目

由南山区科技创新局根据专家反馈的综合平均得分，择优予以备案并通知项目单位按计划进行建设。

# 六、开展项目现场考察评审

项目建设完成后，申报主体需向南山区科技创新局提交验收和审计报告，包含建设成果及资金使用情况，由南山区科技创新局负责组织开展现场考察评审工作并聘请第三方机构出具项目建设专项审计报告，完成后出具评审意见，并明确建设费用。

现场考察人员组成：专家组由5个行业/工程专家组成，工作人员组由1-2个南山区科技创新局科室人员组成。

考察要点：主要考察包括建设或改造实施基本情况、项目实施完成度、资金使用合理性、实施效益及意义等，并出具评审意见。

# 七、资助申请

申报主体在开通《南山区促进生命科技相关产业高质量发展专项扶持措施》政策申报通道后进行申报，按照其核定后建设费用的30%给予资助，每个园区每年最高资助500万元。